齐齐哈尔理工职业学院

路面修复工程

招标文件

招标人：齐齐哈尔理工职业学院

2021年8月1日

路面修复工程招标文件

一、前  附  表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 齐齐哈尔理工职业学院 |
| 2 | 项目名称 | 齐齐哈尔理工职业学院路面修复工程 |
| 3 | 建设地点 | 齐齐哈尔富拉尔基区和平大街249号 |
| 4 | 建设规模 | 估计路面需修复总面积约8000平方米 |
| 5 | 承包方式 | 专业承包，包工包料 |
| 6 | 质量标准 | 按照现行市政道路标准和现行相关验收规范、标准、规定进行施工。 |
| 7 | 招标范围 | 路基、路面工程等； |
| 8 | 工期要求 | 10天完成 |
| 9 | 投标人资格 要求 | 1.投标人具有独立法人资格，具有有效的企业营业执照。 2.具有多年路面施工经验和良好的施工信誉，无违法纪录。 3.投标单位必须自行施工，不得将此工程进行任何形式的转包、分包。 4.参加学院招标前三年内，在施工过程中没有违法记录。 |
| 10 | 投标文件 份数 | 正本、副本各一份 |
| 11 | 投标文件送达地点及截止时间 | 理工学院总务处，逾时者为无效标书 截止时间：2021年8月5日14:30分 |
| 12 | 开标时间及 评标地点 | 开标时间：2021年8月6日9：00分 开标地点：齐齐哈尔理工职业学院行政楼219会议室 |

总  则

一、工程概况

1.工程名称：齐齐哈尔理工职业学院道路修复工程

2.工程规模：面积约8000平方米沥青路面，其中部分沥青路面改色（结算以实际发生为准）；

二、招标范围及内容

1.招标范围

本工程以现场测量为准，进行沥青路面铺设工程施工招标。投标单位若需要了解工程现场情况，可自行联系建设单位查勘现场。

2.报价方式

采用包工、包材料、包机械、包工期、包管理协调、包安全、包质量、包安全文明施工、包验收、包施工方案及竣工资料的承包方式，各单项列明细施工费用。

3.工作内容

本工程施工范围内的材料采购供应、施工、检验、保护、保修、及与之有关的所有工作，包括但不限于下述内容：

（1）按设计文件、施工方案及现场实际条件施工。

（2）与沥青路面铺设工程有关的障碍物处理工作。

（3）保证周边绿地和道路的防护工作。

4.施工要求及质量标准

（1）采用《公路沥青路面施工技术规范》。

（2）洗刨3CM,整体路面做底油一遍，铺设采用13细粒式沥青混凝土，厚度为5CM。

（3）约500平方米路面原基层需进行水稳或混凝土垫层处理。

（4）进场温度150-180摄氏度。

（5）空隙率达到5-8%。

（6）表面应平整、坚实，不得有脱落、裂缝、掉渣、推挤、烂边、松散、泛油、沉陷、波纹、车辙等现象；接茬应紧密、平顺、烫缝不应枯焦；面层与路缘石及其他构筑物应接顺，不得有积水现象。

（7）原基础层的破损、沉陷、裂缝部位的前期处理。

（8）不得使用沥青回收料施工。

（9）清除原有建筑垃圾，并负责运出学院。

5.施工工期：2021年8月7日-8月16日

三、投标文件的编制

1.投标文件的组成（包括但不限于以下内容）

（1）施工单位营业执照、相关资质证书（以上两项要求原件）及近三年施工业绩证明等。

（2）投标函。

（3）如法人不能参加需法人代表授权委托书。

（4）投标报价表。

2.沥青路面铺设施工方案（包括但不限于以下内容）

（1）编制依据。

（2）沥青路面铺设施工方案。

（3）沥青路面铺设施工进度计划（横道图或网络图）。

（4）工程质量、安全生产、文明施工和对周边建筑物、构筑物等保护措施。

（5）沥青路面铺设工程服务承诺。

（6）其它内容。

3.投标报价

本工程采用固定全费用综合单价方式确定。固定全费用综合单价包括在进行施工过程中发生的人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、规费、利润、税金等所有相关费用。该综合单价不因物价上涨而调整。

4.投标文件正、副本各一份。

5.投标文件应加盖投标单位公章，并由投标单位法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的应提交授权委托书。

四、投标保证金

1.投标保证金是投标文件的一个组成部分，对未按要求提供投标保证金的投标人，招标人将其视为不响应招标文件而予以拒绝。

2.投标保证金金额：人民币伍万元整（￥50000.00元）；在标书送达前交到招标单位财务部。

3.未中标的投标人，在投标结束后7天内全部(无息)退还。

4.中标人的投标保证金在签署合同后转为部分履约保证金。

5.投标人有下列情况，投标保证金将被没收

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件。

（2）中标人未能在规定期限内签署合同协议。

五、履约保证金

按承包价格的10%由中标人在中标后三日内交到招标单位财务处，工程竣工验收合格安全质量工期达到合同签订的标准一次性返还。

六、投标文件的递交

1.投标文件交于学院总务处保管，开标当场开封。

2.报名截止日期

（1）报名截止时间为：  2021年8月5日14：30分，标书送达地点：齐齐哈尔理工职业学院行政楼125室（总务处办公室）。

（2）开标、评标会议时间为： 2021年8月6日9：00分，开标会地点：齐齐哈尔理工职业学院行政楼219会议室。

（3）各投标企业的法定代表人或授权委托人，须于开标前15分钟携带有关证明材料到达开标会现场。每个投标企业限3人以内参加会议。

七、评标办法

依据《中华人民共和国招标投标法》和有关文件规定，结合本工程特点，遵循下述原则进行评标。

1.按照公平、公正和科学择优的原则进行评标。严格按照招标文件中的所有相关规定。是否响应招标文件的实质性内容。

2.择优定标的原则：质量好、信誉高、价格合理、工期适当、检测方案经济合理、科学且可行性强等。

3.本次评标采用经评审的最低投标价法，即经评审或通过二次报价后合理低价的投标单位为中标候选人。

4.评标的标准（对以下内容做详细评审）

（1）投标报价。

（2）施工方案的先进性和准确性。

（3）最优服务和实质性的优惠承诺。

（4）企业信誉、实力证书、业绩证明。

附件1：投标函

齐齐哈尔理工职业学院

二〇二一年八月一日

附表一：

投  标  函

致：

1.我单位经申请获准参加贵方              工程投标。经查勘现场，研究招标文件、图纸、技术规范、合同条件及其他有关文件后，我公司针对本工程制定了详细的施工组织设计，愿以总价人民币          元（￥         ）的价格（含全部税金），承担本工程的施工任务。

2.工期承诺：                             。

3.质量标准承诺：                         。

4.本工程拟任项目经理（姓名、专业、执业资格等级）。

5.其他承诺：

（1）本工程不转包、不分包的承诺。

（2）对采购人优惠承诺内容。

6.我单位完全响应和接受招标文件的各项要求，同意递交的报价文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期限届满前，本报价文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接纳。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日