齐齐哈尔理工职业学院

2020年—2021年基建工作及维修工作计划

根据学院理事会要求及相关会议精神，紧紧围绕学校中心工作，在学院党委的领导下，在全体教职工的支持和配合下有目的的、有条理的、高效地开展工作，充分发挥总务处的职能，当好院领导行政助手，协调好各部门关系，努力做好服务工作。

一、指导思想

紧紧围绕学院工作的总体要求，发扬团结协作、敬业奉献精神，以促进学生发展、教师发展为根本。坚持以为教育教学及全体师生服务为宗旨，充分发挥总务处的参谋、协调和服务职能，努力改进工作方法，提高工作效率，扎实开展工作，严格内部管理，增强紧迫感、使命感、责任感，进一步做好工程“质量、进度、安全、投资”的四大控制工作，使总务处工作达到制度化、规范化。

二、本年度工作任务

1.对学院路面进行修复改造（拟进行沥青铺设），修复面积约为1万平方米。

2.对学院漏雨房屋进行整体防水及防水找补处理，面积约6000平方米。

3.对学院外线（裸线）进行更换，工厂区变压器存在违规设置进行整改，五舍、七舍电路进行增容改造。

4.拟对学院总进户进行有计划更替。

5.对学院内老旧水暖管道进行线路检修，对存在问题的管道（包括自来水、消防及暖气）更行更换。

6.为提升学院寝室整体档次，拟增设独立卫浴。

7.对六舍进行整体粉刷。

8.对一号楼西厢教室门进行改造。

9.拟种植观赏花草（长年生和一年生结合形式）。

三、工作措施

1.抓好施工安全工作，坚持日常例会教育和工地检查、教育制度，发现问题及时整改。督促各施工单位落实安全生产措施，抓好施工安全。

2.抓质量，促进度。“百年大计，质量第一”，要牢固树立质量意识，要在保证工程建设质量的前提下，加快工程建设进度。首先，要把好质量第一关，就要加强对施工单位的管理，严格执行施工合同，督促施工单位制定切实可行的质量保证措施并严格执行；其次，加强对施工现场的管理，做好隐蔽工程验收、工程量认定、进度款支付、监理工作的监督、参建单位关系协调等工作，这是保证项目建设质量、进度的关键。

3.加强队伍建设，培养高素质的基建管理人才。只有好的团队才能出色地完成好工作，因此必须加强科室建设，树立敬岗爱业精神，分工明确，各司其职，责任到人，注重工作效率。

4.加强投资管理，从源头控制工程造价。

5.做好日常档案管理工作，积极配合相关部门的各项工作检查。